| Календарный план на разработку разделов проектной документации по автоматизации технологических процессов на Объекте: «Создание системы мониторинга гидрометеорологических факторов (СГММ), влияющих на безопасность судоходства в границах Морского канала и на подходах к нему (Обская губа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  | Стоимость, руб. (с учетом НДС) |  |  | Результат работ |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации, получение необходимых согласований и положительных заключений государственных экспертиз | С даты заключения договора | 07.11.2022 |  | 100% (заполняется по итогам процедуры закупки) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации | С даты заключения договора | Не более 25 календарных дней с даты заключения договора |  | - |  |  | Раздел проектной документации |  |  |
| 1.2 | Сопровождение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ГГЭ) | 08.09.2022 | 07.11.2022 |  | - |  |  | Положительное заключение ГГЭ |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 100% (заполняется по итогам процедуры закупки) |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |
|  | _______________________________________ |  |  |  |  | Генеральный директор АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" |  |  |  |
|  | __________________________ _______________ |  |  |  |  | __________________________ И.М. Русу |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |