Приложение № 2

к Договору № 4888/5

от _______ __________________ 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН РАБОТ

на разработку раздела:

«Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности»

по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

| Наименование этапов работы по договору | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Результат работ | Стоимость работ по этапу, в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Разработка раздела рабочей документации «Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности» | с момента подписания Договора | 15.10.2022 | Согласованные Генеральным заказчиком и Заказчиком тома РД | 90 % (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Этап 2 Разработка сметной документации | с момента подписания Договора | 15.10.2022 | Согласованные Генеральным заказчиком и Заказчиком тома РД | 10 % (заполняется по итогам процедуры закупки) |
| Итого |  |  |  | 100 % (заполняется по итогам процедуры закупки) |

| От Заказчика Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________/И.М. Русу/ | От Подрядчика ______________________/ / |
| --- | --- |