Приложение № 2

к договору № 4810/14

от _____________ 2022 г.

Календарный план

| № этапа | Наименование работ | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка проектной документации, включая разработку решений по береговой части терминала | выдача исходных данных | 35 календарных дней с даты выдачи исходных данных | 35% Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 2 | Разработка рабочей документации | выдача исходных данных | 65 календарных дней с даты выдачи исходных данных | 55% Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 3 | Сопровождение результатов работ в экспертизах, включая ФАУ «Главгосэкспертиза России» | начало рассмотрения ПД в экспертизе | по графику согласующих организаций | 10% Определяется по результатам закупочной процедуры |
| ИТОГО: |  |  |  | 100% Определяется по результатам закупочной процедуры |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» __________________ И.М. Русу | ПОДРЯДЧИК __________________ |
| --- | --- |