Приложение № 1

к Договору № 4854/11

от ______________ 2022 г.

| СОГЛАСОВАНО: _______________________ /_________/ | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________ /И.М. Русу/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ
на разработку программы мониторинга и уплотнения грунтов искусственного земельного участка и расчета консолидации грунтов объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

|  |  | Основание для проектирования | Решение АО «ОЭК» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный Заказчик | АО «ОЭК» |  |  |
|  |  | Генеральная проектная организация (далее – Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |  |  |
|  |  | Вид строительства | Новое строительство |  |  |
|  |  | Исполнитель | Определяется по результатам закупочной процедуры |  |  |
|  |  | Стадия проектирования | Проектная документация (ПД) |  |  |
|  |  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |  |  |
|  |  | Срок выполнения работ | В соответствии с Договором |  |  |
|  |  | Состав основных объектов проектирования | Береговые здания и сооружения: - Контрольно-пропускной пункт (КПП); - Административно-бытовой корпус со столовой; - Технологическая площадка стендеров нефтеналивного причала N4; - Технологическая площадка стендеров нефтеналивного причала N5; - Технологический трубопровод; - Комплекс конденсации и рассеивания; - Нагнетательная установка Гидротехнические сооружения (ГТС): - Грузовой причал N1; - Грузовой причал N2; - Причал портового флота N3; - Открылок причала N1; - Берегоукрепление Участок 1; - Берегоукрепление Участок 2; - Открылок причала N3; - Нефтеналивной причал N 4; - Нефтеналивной причал N 5; Искусственный земельный участок (ИЗУ) |  |  |
|  |  | Состав и объем работ | В целях замены типа фундаментов со свайного на фундамент мелкого заложения для береговых зданий и сооружений, а также уточнения параметров консолидации грунтов оснований береговых зданий и сооружений и ГТС: - Выполнить расчет консолидации грунтов основания для береговых зданий и сооружений и ИЗУ; - При необходимости выполнить расчеты консолидации естественных грунтов основания и грунта засыпки ГТС. - На основании выполненного расчета разработать программу натурных наблюдений за грунтом оснований: - Программу необходимо разработать с учетом проекта производства работ. - Наблюдаемые параметры должны быть достаточны для обоснования возможности или невозможности применения фундаментов мелкого заложения. - В составе программы предусмотреть (но не ограничиваясь): контролируемые параметры (в том числе предполагаемое количество и участки фиксации их изменений), методы фиксации изменений контролируемых параметров и требования к точности измерений, этапы, периодичность и сроки проведения наблюдений за контролируемыми параметрами с учетом последовательности возведения сооружения, требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной документации. - При необходимости разработать программу мероприятий по уплотнению грунтов оснований. - При разработке программы уплотнения необходимо, чтобы основная часть осадки закончилась до момента начала строительства фундаментов. Под основной частью осадки понимается – не менее 75% суммарной осадки, при этом на оставшаяся часть осадки должна составлять не более 80 мм. - Физико-механические свойства грунта после консолидации должны составлять не мене: - угол внутреннего трения – φ=250; - модуль деформации – Е=40 МПа; - сцепление – с=0 кПа. - Разработать предложения в программу инженерных изысканий для определения механических свойств грунтов оснований, засыпки ГТС и ИЗУ с учетом выполненных инженерных изысканий. - В предложениях к программе изысканий предусмотреть определение величины проникновения грунтов засыпки в естественные грунты оснований. |  |  |
|  |  | Нормативные документы | - СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений" - СП 23.13330.2018 "СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений" - СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  |  |
|  |  | Исходные данные | - Материалы инженерных изысканий на территории и акватории в границах проектирования прошлых лет. - Генеральный план. 12.3. Конструктивные решения объектов проектирования. - Проект производства строительно-монтажных работ. - Иные материалы по запросу Подрядчика, необходимые в соответствии с нормативно-технической документацией. |  |  |
|  |  | Порядок сдачи работ | - Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) проектных материалов по требованию Заказчика по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения проектного офиса или головного офиса исполнителя, а также во время проведения совещаний; - После завершения работы Исполнитель представляет Заказчику тома отчетной документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях (CD-R, DVD-дисках) в трех экземплярах. - Текстовые материалы должны быть представлены в формате «Word 2010», графические материалы (чертежи) с подписями разработчика в исходном формате «AutoCAD 2012», файлы (*.dwg) и AdobeReader (*pdf). |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А.Ю. Талызин |