Приложение № 2

к Договору № 4854/11

от _________________ 2022

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на разработку программы мониторинга и уплотнения грунтов искусственного земельного участка и расчета консолидации грунтов объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

| Наименование этапов работы по договору | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Результат работ | Стоимость работ по этапу руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Разработка программы мониторинга включая отчет по расчету консолидации | с момента подписания Договора | 90 календарных дней с момента подписания Договора | Согласованный Заказчиком и Генеральным заказчиком отчет | 90% определяется по результатам закупочной процедуры |
| Этап 2 Согласование отчета в ФАУ «Главгосэкспертиза России» | с момента подписания Договора | 31.12.2023 | Согласованный ФАУ «Главгосэкспертиза России» отчет | 10% определяется по результатам закупочной процедуры |
| Итого |  |  |  | 100% определяется по результатам закупочной процедуры |

| От Заказчика Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________/И.М. Русу/ | От Подрядчика ______________________/ / |
| --- | --- |