Приложение № 1

к Договору 4860/6

от ___________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории) в планируемых границах искусственно созданного земельного участка

в рамках разработки проектной документации по объекту:

«Рефрижераторный морской терминал для рыбопромышленных компаний «Ударник»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком. |
|  | Генеральный заказчик | ООО «Терминал «Ударник». |
|  | Заказчик | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 198035 Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корпус 2, Телефон (812) 680-07-00, E-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Наименование объекта (Объект) | «Рефрижераторный морской терминал для рыбопромышленных компаний «Ударник» |
|  | Месторасположение объекта | Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, сельское поселение Междуречье, село Минькино. |
|  | Вид строительства | Новое строительство, реконструкция существующего гидротехнического сооружения. |
|  | Подрядчик (проектная организация) | Выбирается по итогам закупочной процедуры |
|  | Вид разрабатываемой документации | Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие размещение объектов капитального строительства, разрабатывается в границах искусственного земельного участка. Площадь территории объекта проектирования уточняется в ходе подготовки ДПТ |
|  | Срок выполнения работы | В соответствии с прилагаемым к договору графиком выполнения работ (календарный план). |
|  | Назначение объекта строительства | Стоянка судов и их обслуживание, прием, хранение, технологическое накопление, переработка, перевалка рыбопродукции, КТК, генеральных грузов, опасных грузов. |
|  | Состав объектов проектирования | - Искусственный земельный участок - Причалы для ген. грузов и стоянки судов - Причал для крупнотоннажных контейнеров и рыбопродукции - Берегоукрепления. - Складские площадки КТК (крупнотоннажных контейнеров) - Площадки открытого хранения - Здание АБК - Контрольно-пропускные пункты - Топливозаправочный пункт - Автомобильные весы - Склад СВХ - Мойка контейнеров - Склад холодильника с пристроенным складом рыбной муки - Здание гаража с АБЧ - Здание для ГКО - Насосная станция с пожарными резервуарами - Очистные сооружения - Трансформаторные подстанции - Дизельные электростанции - Прожекторные мачты - Резервуары питьевой воды - Распределительная подстанция - Сток порожних контейнеров - Подкрановые пути - Автостоянки - Подъездная автодорога - Ограждение терминала - Объекты инженерно-технической инфраструктуры, включая внешние сети до точек присоединения, указанных в технических условиях снабжающих организаций. - Акватория - Дноуглубление - Подводный отвал грунта Окончательный состав объектов, в том числе выделение объектов федеральной собственности, определяется при проектировании и согласовывается с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму работы предприятия | Режим работы – круглогодичный, круглосуточный; |
|  | Общие требования к разработке документации | - Документацию разработать в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч.: - Федеральный закон №190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс РФ»; - Федеральный закон №246-ФЗ от 19.07.2011 «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №77 «Порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти» - Иными требованиями действующего законодательства и нормативной документации. - В составе разрабатываемой документации следует предоставить Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. - Разработку документации вести в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Мурманской области, технических норм, регламентов и правил, иных нормативных правовых актов, в объеме, необходимом для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Согласовать ДПТ со всеми заинтересованными уполномоченными органами и организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к уровню секретности проектной документации | - При выполнении работы руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны; - Распространение материалов, разработанных в соответствии с настоящим Заданием и их публикацию осуществлять только с разрешения Заказчика. |
|  | Состав работ | Разработать документацию в объёме, необходимом для подготовки проектной документации и достаточном для положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе: - Разработка технического задания на подготовку документации. - Сопровождение процедуры внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки в уполномоченных органах (при необходимости). - Разработка документации (проекта планировки и проекта межевания территории для обеспечения проектирования и строительства Объекта). - Проведение публичных слушаний по разработанной документации. - Согласование и обеспечение утверждения разработанной документации в уполномоченных органах. |
|  | Состав проекта планировки территории | Подготовку документации по планировке территории необходимо выполнить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект планировки территории выполнить в составе чертежей, схем и текстовых материалов, обосновывающих основные проектные решения. - Основная часть проекта планировки Текстовые материалы: - Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории. Графические материалы: Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются (М 1:2000): - красные линии; - линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения - другие необходимые схемы и чертежи. - Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графические материалы: - схема расположения элемента планировочной структуры (М 1:10000); - схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) (М 1:2000); - схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000).; - схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000), - схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:2000). - Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории ((М 1:2000). Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся: - определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории - защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - иных вопросов планировки территории. |
|  | Состав проекта межевания территории | Подготовку проекта межевания территорий осуществить в составе проекта планировки территории. Подготовку документации выполнить в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ(статья 43). Выполнить чертеж межевания (масштаб 1:2000), на котором должны быть отображены: - красные линии, в соответствии с проектом планировки территории; - линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; - границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; - границы формируемых земельных участков; - границы зон с особыми условиями использования территорий |
|  | Согласования и экспертизы документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | - Подрядчик участвует с Заказчиком в согласовании документации с органами исполнительной власти или подведомственными им учреждениями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы, органами местного самоуправления и иными организациями; - Подрядчик проводит техническое сопровождение и консультацию Заказчика в части разрабатываемых Подрядчиком разделов. - Подрядчик обязан провести проектно-техническое сопровождение процесса согласования и экспертизы Проектной документации в установленном законодательством Российской Федерации порядке до получения положительного заключения Федерального агентства по рыболовству, Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
|  | Исходные данные | - Сбор исходных данных проводится в планируемых границах искусственного земельного участка (предварительная площадь ИЗУ – не более 5 га). - Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем с участием Заказчика и заинтересованных организаций, осуществляющих деятельность на рассматриваемой территории; - Заказчик в целях разработки ДПТ предоставляет границы территории проектируемого объекта на схеме; - Заказчик обеспечивает Исполнителя кадастровыми материалами на проектируемую территорию землепользования и смежные (с указанием границ проектирования), необходимыми материалами инженерных изысканий; - Заказчик оказывает содействие Исполнителю по сбору основных исходных данных, необходимых для ведения работ, и направляет подготовленные Исполнителем запросы, министерства и ведомства Мурманской области и территориальные федеральные органы государственной власти. - Дополнительная информация предоставляется по письменному запросу Подрядчика (при наличии информации). |
|  | Субподрядные организации | - Подрядчик самостоятельно поручает выполнение отдельных проектно-изыскательских работ по договору субподряда с проектными организациями; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ; - Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения проектно-изыскательских работ привлекаемых проектных организаций и не должен передавать документацию субподрядчика Заказчику без полной внутренней проверки на соответствие требованиям действующих в РФ нормативных документов и настоящего Задания; - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых подрядчиком, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. |
|  | Порядок сдачи Работ | - В составе документации по планировке территории разработать демонстрационный материал, необходимый для согласования - Подрядчик предоставляет Заказчику 6 копий, разработанные в соответствии с настоящим Заданием, в сброшюрованном виде на бумажных носителях и 3 копии на цифровых носителях на русском языке. - Вся отчетная документация в электронном виде предоставляется в 2-х вариантах: в формате *.pdf едиными томами (книгами), в форматах первичного исполнения – *.dwg, *.doc, *.xls и др. форматах. |
|  | Требования к передаче материалов | - Комплекты электронных копий документов должны передаваться на лазерных дисках (CD-R или DVD-R), не имеющих физических повреждений и бумажных наклеек; - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. Диск должен быть защищён от записи; - Комплект электронных копий документов должен иметь электронную опись вложения в формате MS Excel с указанием номера диска, номера документа, номера редакции документа, наименования документа, наименований файлов, соответствующих документу. - Исходные данные для отвода земельных участков в формате MapInfo в электронном виде в системе координат WGS84 и местной системе координат, применяемой при постановке земельных участков на кадастровый учет. - Текстовые материалы должны быть представлены в формате MS Word 2010, графические материалы (чертежи) с подписями разработчика в исходном формате «AutoCAD» и AdobeReader (*pdf); - Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) проектных материалов по требованию заказчику по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения проектного офиса или головного офиса исполнителя, а также во время проведения совещаний; - Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Виноградова |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
| Главный инженер |  | А.А. Терновой |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |