ДОГОВОР № 4877/11

г. Санкт-Петербург                                                ___________________________ 2023 г.

Акционерное общество «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта (сокращённое наименование – АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Русу Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________ (сокращённое наименование – ___________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») по Западному транспортно-логистическому узлу (далее – «Объект») о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - За исключением тех случаев, где текстом Договора определено иначе, слова и выражения, встречающиеся в настоящем Договоре, имеют следующие значения:

    - «Акт приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ)» - имеет значение, указанное в Разделе 6 настоящего Договора, форма которого является Приложением № 3 к Договору;

    - «План управления проектированием» - детальный план управления работами, разрабатываемый Подрядчиком в соответствии с требованиями Задания, используемый для оперативного контроля прогресса выполнения Работ по Договору и для оценки сроков сооружения Объекта. План управления проектированием также включает в себя детальный график выполнения работ по Договору;

    - «Договор» - означает настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему;

    - «Документация» - полученная по итогам выполнения Работ документация, разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием и Исходными данными, и, при необходимости, согласованная с Заказчиком и соответствующими государственными органами и организациями, третьими лицами, а также иные документы, отчеты, текстовые и графические материалы, непосредственно связанные с выполняемыми Работами, список которых может быть указан в Задании, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть созданы/выявлены в ходе выполнения Работ по Договору;

    - «Исходные данные» - данные, подлежащие передаче Заказчиком Подрядчику, которые Подрядчик обязан учесть при выполнении Работ, описанные в Задании;

    - «Извещения» - любые юридически значимые сообщения, извещения, заявления, уведомления, требования, претензии, и т.п.;

    - «Календарный план» - Приложение № 2 к Договору, в котором Стороны согласовали последовательность и сроки выполнения Работ;

    - «Несоответствие» - любые несоответствия Результата Работ требованиям настоящего Договора и/или нормативно-технических документов, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки Результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим;

    - «Объект» - Западный транспортно-логистический узел с местоположением: Мурманская область, сельское поселение Междуречье Кольского района, участок между с. Белокаменка и н.п. Ретинское.;

    - «Этап Работ» («Этап») - часть Работ, логически связанный комплекс Работ, описанный в Задании и определенный в соответствии с Календарным планом;

    - «Работы» - комплекс работ и разделы работ (в совокупности и по отдельности), указанные в Разделе 2 Договора и в Задании;

    - «Рабочий день» – любой день с понедельника по пятницу каждой недели, за исключением официальных праздничных и нерабочих дней в Российской Федерации и стране инкорпорации Подрядчика.

    - «Результаты Работ» - Документация и Информационная модель Объекта;

    - «Технический заказчик» - юридическое лицо, привлеченное Заказчиком по отдельному договору, которое уполномочено Заказчиком подготавливать задания на выполнение указанных видов работ, предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

    - «Задание» - Приложение № 1 к Договору, в котором Стороны согласовали требования к Работам, Результатам Работ и иные условия;

    - «Техническое сопровождение» - обоснование принятых технических решений, подготовка необходимых графических (схемы, чертежи и пр.) и текстовых (расчётов, пояснений и пр.) документов при согласовании и экспертизе Результатов Работ;

    - «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное и надлежащее выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых Несоответствий/ недостатков/ дефектов в них в соответствии с положениями настоящего Договора.

    - «Заказчик» – АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», лицо, которое поручило выполнение Работ Подрядчику на условиях настоящего Договора.

    - «Подрядчик» – _______________________________________, лицо, которое обязалось на условиях настоящего Договора выполнить Работы.

    - «Законодательство» - любые обязательные к исполнению законы, кодексы, акты, постановления, иные нормативные и ненормативные документы, изданные компетентными органами Российской Федерации, которые затрагивают или связаны с выполнением Работ по Договору.

    - «Государственная экспертиза» - деятельность уполномоченных органов РФ в целях установления соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям Законодательства в сфере градостроительства.

    - «ОТР» - основные технические решения, Документация, разрабатываемая Подрядчиком в соответствии с требованиями Задания.

  - Наименования присвоены статьям и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование соответствующих положений Договора.

  - Все ссылки на статьи, пункты или приложения, содержащиеся в тексте Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на статьи, пункты и приложения Договора (со всеми содержащимися в них подпунктами, параграфами и пр.).

  - Слова (термины), употребленные в единственном числе, включают также значение во множественном числе и наоборот.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в срок и на условиях настоящего Договора, собственными и/или привлеченными силами выполнить Работы на разработку разделов проектной документации «Безопасность мореплавания» и «Средства навигационного оборудования» по объекту «Западный транспортно-логистический узел», объем которых определен в настоящем Разделе и Задании. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

  - Научные, технические, экономические и иные требования к выполняемым Работам и Результатам Работ содержатся в Задании.

  - Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания Работ и отдельных Этапов Работ по настоящему Договору, определяются Календарным планом.

    - Стороны договорились, что Заказчик вправе в любой момент до даты начала Работ по любому Этапу, предусмотренному в Календарном плане, в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику каких-либо убытков (включая упущенную выгоду и косвенные убытки) отказаться от Работ по данному Этапу Календарного плана, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика, если иной более поздний срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

    - В случае, если Заказчик направил Подрядчику соответствующее письменное уведомление об отказе от Работ по Этапу до даты начала Работ по данному Этапу, предусмотренной в Календарном плане, а Подрядчик по своей воле и своему усмотрению уже ранее приступил к началу Работ по данному Этапу до даты начала выполнения Работ установленной в Календарном плане, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика каких-либо возмещений включая, но не ограничиваясь, оплатой фактически выполненных Подрядчиком Работ по данному Этапу до получения уведомления Заказчика об отказе, упущенной выгодой и косвенными убытками. Действие данного пункта не применимо, если более ранняя дата начала работ по Этапу не была согласована между Заказчиком и Подрядчиком в виде откорректированного Календарного плана до получения уведомления Заказчика об отказе.

  - В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить следующие виды Работ:

    - разработка Документации;

    - работы по согласованию Документации с Заказчиком и соответствующими государственными органами, организациями, третьими лицами;

    - Техническое сопровождение в ходе выполнения обязательств по Договору;

    - иные виды Работ, предусмотренные Договором.

  - Работы выполняются в соответствии с требованиями, установленными:

    - Заданием;

    - Исходными данными;

    - Законодательством и действующими нормативными актами, нормативно-техническими документами Российской Федерации (ГОСТы, СП, иные нормативные и руководящие документы и т.д.).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет __________________________________________________ (___________________________________) рублей ____ копеек, в т. ч. НДС (если применимо) – ___________ (________________________) рублей ____ копеек. (Заполняется по результатам процедуры закупки) и складывается из стоимости Этапов Работ (наименование и содержание Этапов определяется в соответствии с Календарным планом).

  - За исключением случаев, специально оговоренных в Договоре, Цена Договора является общей твердой и не подлежит изменению в процессе его исполнения.

    - Подрядчик учитывает и принимает на себя в счет Цены Договора любые риски увеличения его расходов на выполнение Работ, включая, но не ограничиваясь, изменение налогообложения, изменение нормативных актов, регулирующих деятельность Подрядчика, в том числе, изменение законодательства и нормативных актов, нормативно-технических документов Российской Федерации.

  - Цена Договора включает в себя стоимость всего комплекса Работ, получение необходимых согласований, разрешений, одобрений, все и любые прямые и косвенные расходы и затраты Подрядчика, а также его вознаграждения в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе все применимые налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на перевод Документации на английский язык. Цена Договора включает в себя стоимость Технического сопровождения, осуществляемого Подрядчиком при проведении указанных экспертиз, а также получения иных согласований, предусмотренных Заданием. Подрядчик не вправе требовать компенсации каких-либо расходов.

  - Цена Договора не включает в себя стоимость проведения Государственной экологической и Государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, достоверности определения сметной стоимости строительства.

  - Цена Договора включает стоимость приобретения Подрядчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора.

  - Цена Договора включает вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику прав на РИД, а также за подготовку и передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены Результаты Работ.

  - Подрядчик подтверждает, что им при определении Цены Договора изучены все обстоятельства, которые связаны с выполнением Работ, получена полная информация по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме.

  - Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности, а также в отношении всех прочих действий, необходимых для надлежащего выполнения Работ, в том числе, если данные действия в явном виде не приведены в данном Договоре, но необходимы для выполнения Работ. Подрядчик не претендует ни на какие-либо дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

  - Подрядчик несет ответственность за получение всей соответствующей информации, документов и других сведений, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик обязан изучить всю информацию, документы и другие сведения, относящиеся к Работам, которые Заказчик предоставляет Подрядчику, и убедиться в достаточности всей этой информации, документов и других сведений. Соответственно, Заказчик не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или достоверности любой информации, данных или документов, предоставленных Подрядчику.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И РАСЧЕТОВ

  - Авансирование Работ по Договору не осуществляется.

  - Оплата выполненного Этапа Работ № 1, указанного в Календарном плане, в размере 85 % от стоимости выполненного Подрядчиком Этапа Работ производится Заказчиком Подрядчику в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента наступления всех нижеуказанных событий (срок исчисляется от события, которое произойдет позднее):

    - подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по оплачиваемому Этапу Работ;

    - получения Заказчиком от Подрядчика счета;

    - получения Заказчиком от Подрядчика Документации и иных документов, указанных в п. 6.4.1 настоящего Договора.

  - Оплата 15 % от стоимости выполненного Подрядчиком Этапа Работ № 1, указанного в Календарном плане, осуществляется Заказчиком Подрядчику в течение 40 (сорока) рабочих дней после подписания Сторонами финального Акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 6.9 Договора и получения Заказчиком от Подрядчика счета (срок исчисляется от события, которое произойдет позднее).

  - Не используется.

  - Расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.

  - Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в Разделе 24 настоящего Договора. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. В случае изменения реквизитов расчетного счета после предоставления Заказчику счета в соответствии с Договором и до выполнения платежа Заказчиком, соответствующий установленный Договором срок для оплаты начинает течь с момента уведомления Заказчика о новых реквизитах расчётного счета Подрядчика, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим исполнение своих обязательств по оплате.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

  - Банковские сборы, взимаемые банком Заказчика и банками-корреспондентами при осуществлении платежа за выполненные Работы, предусмотренные настоящим Договором, уплачиваются Заказчиком. Банковские сборы, взимаемые банком Подрядчика в связи с поступлением денежных средств за выполненные Работы, уплачиваются Подрядчиком.

  - Валютой Договора являются российские рубли. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются предпринимательским риском Подрядчика и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

  - Стороны проводят текущую сверку взаиморасчётов ежеквартально, а также после выполнения Сторонами всех обязательств по Договору. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения квартала и после выполнения всех обязательств по Договору обязан предоставить акт сверки взаимных расчетов по Договору в целом в 2-х экземплярах по форме, установленной в Приложении № 4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт сверки взаимных расчетов и направить его в адрес Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счета-фактуры к Актам приема-передачи выполненных работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Актов приема-передачи выполненных работ в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. (если применимо)

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Направлять письма Заказчику с просьбой подтверждения начала выполнения каждого Этапа Работ по Договору. Получив письменное подтверждение Заказчика о начале Работ по соответствующему Этапу Работ, незамедлительно приступать к выполнению указанного Этапа Работ.

    - Самостоятельно и за свой счет производить сбор необходимых исходных данных (дополнительно к Исходных данным, предоставляемым Заказчиком в соответствии с Договором), проводить анализ и верификацию указанных исходных данных (в том числе Исходных данных, полученных от Заказчика в соответствии с Договором).

    - Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных организаций в полном соответствии с утвержденным Заданием, Календарным планом, Исходными данными.

    - Не используется.

    - В сроки, предусмотренные Заданием, разработать и согласовать с Заказчиком План управления проектированием, с учетом требований к его составу в соответствии с Заданием. В случае, если Стороны не согласуют указанный План управления проектированием в срок, указанный в Задании, то Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без права Подрядчика требовать каких-либо оплат, возмещения расходов и любых иных компенсаций.

    - Передать Заказчику Результаты Работ в предусмотренные Календарным планом сроки.

    - Выполнить Работы с соблюдением требований действующего Законодательства, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ.

    - Нести всю полноту ответственности за соответствие разработанной Документации требованиям, изложенным в пункте 2.5 Договора, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

    - В рамках Договора выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию при условии, что такие указания не противоречат условиям настоящего Договора, Законодательству и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик должен выполнять инструкции, данные ему Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, и Подрядчик соглашается с тем, что без ущерба для прав Заказчика осуществлять свое абсолютное усмотрение по направлению изменений Подрядчик не будет иметь права на какие-либо изменения в отношении Работ или компенсации за соблюдение любой такой инструкции Заказчика.

    - Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Документацию, оказывающие влияние на общую цену и сроки строительства Объекта.

    - Предоставлять Заказчику отчеты в объеме и сроки, предусмотренные требованиями Задания.

    - Своими силами и за свой счет устранить допущенные в процессе выполнения Работ недостатки, Несоответствия, а также исправить Работы (Результат Работ) по замечаниям Заказчика, государственных органов и организаций в сроки, указанные в 
п. 6.5 Договора.

Утверждение и/или согласование Документации Заказчиком, а ровно одобрение Документации государственными органами и организациями, третьими лицами, получение положительного заключения государственной экспертизы Документации не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Работ, выполненных силами как самого Подрядчика, так и его субподрядчиками, при этом Подрядчик отвечает за надлежащее качество Результата Работ как в отношении Объекта в целом, так и в отношении отдельных его частей, и за его соответствие требованиям государственных органов и организаций, а также за отклонение от технических характеристик и параметров Объекта.

    - В счет Цены Договора принимать участие в очных (не менее 1 раза в месяц) и дистанционных совещаниях, проводимых Заказчиком. Приглашение на совещание может быть направлено по электронной почте (для дистанционных совещаний) или на официальном бланке Заказчика (для очных совещаний).

    - Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия в отношении прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий и контактных данных (телефон, электронная почта).

    - Гарантировать Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на Результаты Работ по настоящему Договору. Все Результаты Работ по настоящему Договору являются собственностью (или исключительным правом) Заказчика. Подрядчик не вправе передавать оригиналы или копии разработанной по Договору Документации третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Обеспечить наличие у себя и лиц, привлекаемых к выполнению Работ по настоящему Договору в порядке, установленном настоящим Договором, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, в том числе проектных.

    - Обеспечить конфиденциальность сведений о Результатах Работ, в том числе в режиме коммерческой тайны, до принятия решения о форме и способе его правовой охраны.

    - Предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану и защиту, в том числе в случае необходимости за пределами территории Российской Федерации, Результатов Работ, созданных при реализации настоящего Договора.

    - Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

    - В случае возникновения обстоятельств, находящихся вне зоны контроля Подрядчика, который будучи опытным и квалифицированным в меру своих знаний и опыта смягчил любые риски, связанные с этими обстоятельствами, но несмотря на эти усилия по-прежнему считает, что эти обстоятельства создают невозможность выполнения Работ или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, включая составление требуемой Документации, Подрядчик обязан предупредить Заказчика об этом в письменном виде и приостановить выполнение Работ, не дожидаясь получения от Заказчика соответствующих указаний. Уведомление должно быть направлено Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

Подрядчик, не смягчивший риски и не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь указания Заказчика о продолжении Работ, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на обстоятельства, указанные в предыдущем абзаце.

    - Применять для разработки и передачи Документации лицензионное программное обеспечение, и предоставлять Результаты Работ в форматах файлов, согласованных с Заказчиком.

    - Самостоятельно в счет Цены Договора получать все согласования и разрешения, необходимые для выполнения Работ.

    - Обеспечить сопровождение Документации в государственной экспертизе до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (Документации) по Объекту, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, и за свой счет исправлять Работы по замечаниям Заказчика, государственных органов, организаций, третьих лиц, осуществляющих согласования и государственную экспертизу Документации, включая устранение замечаний, Несоответствий, доработку Документации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с требованием об устранении недостатков, если только иной срок не установлен Заказчиком.

    - В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации (Документации) по Объекту нести в полном объеме расходы на повторную государственную экспертизу (экспертизы) либо возместить Заказчику понесенные последним расходы на повторную государственную экспертизу (экспертизы). Заказчик вправе удержать из денежных средств, подлежащих уплате Подрядчику, сумму расходов на повторную государственную экспертизу (экспертизы) в соответствии с порядком, предусмотренным п. 7.18 Договора. Настоящий пункт не применяется в случаях, когда невозможность получения положительного заключения государственной экспертизы Документации вызвана обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика.

    - Осуществлять согласования, предусмотренные Заданием.

    - Выполнить требование Заказчика о замене представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, назначив новых представителей в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика, при этом вновь назначаемые лица должны быть предварительно согласованы Заказчиком.

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные Заданием, Договором и приложениями к нему.

    - Выяснять требования Заказчика к Работам и с этой целью регулярно проводить консультации с Заказчиком.

    - Проводить консультации с другими подрядчиками Заказчика, если это необходимо или целесообразно для надлежащего выполнения Работ.

    - Согласовывать Результаты Работ с любой проектной документацией, подготовленной другими подрядчиками Заказчика.

    - Соблюдать и обеспечивать соблюдение своим персоналом:

      - любых указаний Заказчика в отношении выполнения Работ при условии, что такие указания не влекут увеличение объема Работ по настоящему Договору, не противоречат условиям настоящего Договора, Законодательству и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика;

      - Законодательства и действующих нормативных актов, нормативно-технических документов Российской Федерации.

    - Выполняя свои обязательства, указанные выше, Подрядчик подтверждает и соглашается с тем, что:

      - не будет нарушать какие-либо применимые законы об авторском праве и / или интеллектуальной собственности и / или какие-либо права интеллектуальной собственности третьих лиц при выполнении Работ;

      - будет соблюдать все применимое законодательство при выполнении Работ и должен возместить Заказчику любые денежные или иные расходы любого характера, понесенные Заказчиком за любое несоблюдение применимого законодательства.

    - Подрядчик соглашается с тем, что Работы включают все работы, которые, хотя прямо и не упомянуты в Договоре, но необходимы для выполнения Работ и достижения Результата Работ.

    - Ничто в настоящем Договоре не должно толковаться как предоставляющее Подрядчику право производить какое-либо одностороннее изменение в выполнении Работ, Цене Договора и / или иных условий настоящего Договора без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Подрядчик обязан координировать и взаимодействовать в целях выполнения Работ с Заказчиком и любыми другими подрядчиками, консультантами или специалистами, привлеченными Заказчиком или иным образом задействованными по отношению к Работам.

    - В той мере, в какой это применимо к характеру Работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику и другим подрядчикам, выполняющим работу от имени Заказчика, разумный беспрепятственный доступ и возможность для выполнения их работы и контрактов, а также в полной мере сотрудничать с другими подрядчиками, имеющими отношение к Работам.

    - Если в любое время Подрядчик обнаруживает любое потенциальное несоответствие или проблему взаимодействия между своими Работами и работами, выполняемыми другим подрядчиком, Подрядчик обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, который определит проблему взаимодействия или несоответствие и выдаст Подрядчику соответствующую инструкцию для решения возникшего несоответствия или проблемы взаимодействия. Подрядчик обязан выполнять любые инструкции, данные ему Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом, и Подрядчик соглашается с тем, что без ущерба для прав Заказчика осуществлять свое абсолютное усмотрение по направлению изменений, Подрядчик не будет иметь права на какие-либо изменения в отношении Работ или компенсации за соблюдение любой такой инструкции Заказчика.

  - Подрядчик имеет право:

    - Требовать от Заказчика осуществить приемку Результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

    - Требовать от Заказчика произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по настоящему Договору Работ (Этапов Работ) в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора.

    - Требовать от Заказчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, по перечню в соответствии с Заданием.

    - Привлекать для выполнения Работ субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субподрядчика для оказания конкретного объема Работ. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику полное наименование субподрядчиков, регистрационный и почтовый адреса, налоговые номера, копии всех необходимых в соответствии с императивными требованиями применимого законодательства лицензий, допусков и разрешений субподрядчиков, до их привлечения к выполнению Работ по Договору. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, Подрядчик указывает в отчетной документации. Срок согласования (отказа в согласовании) субподрядчиков не приостанавливает, не продлевает и не влияет любым другим образом на сроки выполнения Работ Подрядчиком и его ответственность за просрочку исполнения обязательств по Договору.

    - По согласованию с Заказчиком, осуществляемому в письменной форме и в пределах Цены Договора, Подрядчик вправе выполнить Работу, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

    - По письменному согласованию с Заказчиком досрочно сдать Работы. При досрочном выполнении Работ по Договору (отдельного Этапа Работ по Договору) Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности представить для осуществления приемки Результаты Работ в соответствии с требованиями Договора.

    - Подрядчик может в любое время представить Заказчику письменное предложение, которое (по мнению Подрядчика), в случае его принятия, (i) ускорит завершение Работ, (ii) снизит затраты Заказчика на выполнение Работ, (iii) повысит эффективность или ценность выполненных Работ для Заказчика или (iv) иным образом принесет пользу Заказчику. Предложение должно быть подготовлено за счет Подрядчика и должно включать детальное обоснование предлагаемых изменений. Заказчик оставляет за собой право не принимать предложение Подрядчика. О принятом решении Заказчик в письменном виде информирует Подрядчика.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить предоставление Подрядчику Исходных данных для выполнения Работ по перечню в соответствии с Заданием.

    - Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

    - Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по настоящему Договору Работ (Этапов Работ) в соответствии с Разделом 4 Договора.

    - Принять Результаты Работ в соответствии с условиями Раздела 6 настоящего Договора.

    - Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления в соответствии с условиями пункта 20.5 настоящего Договора в отношении результатов интеллектуальной деятельности направить в адрес Подрядчика в письменной форме решение о форме охраны такого результата интеллектуальной деятельности.

    - Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, замечаниях, обнаруженных в ходе выполнения Работ, или приемки исполненных обязательств.

    - Осуществлять согласования, предусмотренные Заданием.

    - Осуществлять взаимодействие с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Самостоятельно или через уполномоченных лиц осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемыми им субподрядчиками, требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.5 Договора. Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

    - Осуществлять контроль соответствия сроков совершения действий Подрядчиком при выполнении Работ срокам, установленным в Календарном плане.

    - Если в результате такой проверки согласно пунктам 5.4.1 и 5.4.2 Договора станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков, которое Подрядчик обязан исполнить в указанные сроки. Если Работы или их части не будут выполнены в срок, указанный в Договоре, Заказчик имеет право вычесть из средств, подлежащих уплате Подрядчику, штрафы за просрочку в соответствии с лимитами и покрытием, установленными в пункте 7.6-7.9, в соответствии с порядком, установленным в пункте 7.18.

    - Требовать от Подрядчика предоставления Результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом, а также требовать своевременного устранения недостатков, Несоответствий, выявленных в ходе приемки выполненных Работ (Результатов Работ).

    - В дополнение к отчетам, предоставляемым Подрядчиком, в любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

    - Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей выполнение Работ по Договору (отдельного Этапа Работ).

    - Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ (отдельного Этапа Работ) и представленной Подрядчиком Документации.

    - Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке Работ по Договору.

    - После получения Заказчиком готовой Документации предъявлять требования Подрядчику, связанные с недостатками, Несоответствиями разработанной Документации, обнаруженными впоследствии в ходе строительства и в процессе эксплуатации Объекта.

    - Принимать Работы, выполненные Подрядчиком, поэтапно в соответствии с настоящим Договором.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также настоящим Договором.

    - Заказчик имеет право в любое время потребовать от Подрядчика удаления или замены любого представителя, занятого в выполнении Работ, который, по мнению Заказчика, ведет себя неправомерно, нарушает профессиональную этику либо проявляет некомпетентность или небрежность в надлежащем выполнении своих обязанностей, либо чья работа иным образом рассматривается Заказчиком как нежелательная. Любое лицо, исключаемое таким образом, должно быть как можно скорее заменено иным компетентным лицом, который должен быть утвержден Заказчиком.

- ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВО РАБОТ

  - Результаты Работ оформляются в соответствии с Заданием и должны быть перед приемкой Заказчиком согласованы с государственными органами, органами местного самоуправления, балансодержателями и организациями, третьими лицами, согласование с которыми требуется в соответствии с Заданием, Договором, требованиями Законодательства, действующими нормативными актами, нормативно-техническими документами Российской Федерации с соблюдением документов, регламентирующих процесс получения данных согласований.

  - При решении спорных вопросов, связанных с различным (неоднозначным) пониманием (толкованием) Сторонами Документации, Подрядчик обязан руководствоваться решением Заказчика в случае, если оно не противоречит требованиям Законодательства.

  - Документация по настоящему Договору разрабатывается и представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных (одобренных) в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Приемка Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется по Этапам Работ по Акту приема-передачи выполненного Этапа Работ. Акт приема-передачи выполненного Этапа Работ оформляется Сторонами в следующем порядке:

    - По завершении каждого отдельного Этапа Работ, предусмотренного Календарным планом, в сроки, установленные Календарным планом, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ) в двух экземплярах по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору. Одновременно с Актом приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ) Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект Документации в электронном виде по накладной с приложением сопроводительного письма с перечнем прилагаемых документов, в котором указывается номер документа, его наименование и версия. Документация на бумажном носителе передается в соответствии с положениями п. 6.9 Договора. Документация передается в формате в соответствии с требованиями Задания или по согласованию с Заказчиком на USB носителе и/или в форме ссылки на защищенный ресурс. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи Документации нарочным), либо дата вручения Документации Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления Документации по почте), является датой получения Заказчиком разработанной Подрядчиком Документации на рассмотрение.

При необходимости предоставления Документации в государственную экспертизу и/или государственную экологическую экспертизу, и при согласовании её в установленном порядке с органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями, государственными контролирующими органами, Министерством обороны РФ (и Командованием Северным Флотом), балансодержателями объектов в границах работ, Документация предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в количестве экземпляров согласно требованиям экспертиз и согласующих организаций.

Подрядчик одновременно с Актом приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ) также представляет Заказчику иные документы, указанные в Задании.

Расхождения положений Документации, переданной на бумажном носителе и в электронном виде, не допускаются. В случае наличия расхождений Подрядчик обязан устранить все эти расхождения под свою ответственность и за свой счет.

    - Приемка Этапа Работ Заказчиком осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком Документации по данному Этапу Работ и получения Заказчиком подписанного Подрядчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ). В указанный в настоящем пункте срок Заказчик обязан подписать Акт приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ) и проставить дату на Акте приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ) или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня необходимых доработок, замечаний и сроков их выполнения. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа Подрядчик обязан за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе, либо иные сроки, согласованные Заказчиком, устранить выявленные Заказчиком недостатки, в том числе привести Документацию в соответствие с требованиями Договора и приложений к нему.

Акт приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ) подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний, при этом повторная приемка выполненных Работ осуществляется в порядке, установленном для первоначальной приемки.

При отказе Подрядчика от устранения замечаний, доработок и отказе в принятии любых прочих действий по исправлению либо при нарушении срока их устранения Заказчик за счет Подрядчика вправе привлечь к устранению замечаний, выполнению доработок третьих лиц, либо устранить замечания, выполнить доработки своими силами. Подрядчик компенсирует расходы Заказчика на устранение замечаний, выполнение доработок в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - В случае признания Документации (равно как и ее части) Заказчиком и (или) государственными органами, организациями, третьими лицами, осуществляющими государственную экспертизу и/или согласование Документации, имеющей Несоответствия или выполненной не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку Документации за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с требованием об устранении недостатков, если только другой срок не установлен в претензии (мотивированном отказе) Заказчика, или в срок, установленный государственными органами, организациями, третьими лицами, осуществляющими государственную экспертизу и/или согласование Документации. Подрядчик, при необходимости, обязан повторно за свой счет в установленные Заказчиком сроки согласовать Документацию с соответствующими государственными органами, организациями, третьими лицами, получение согласования которых возложено Договором и Заданием на Подрядчика.

  - Заказчик вправе не осуществлять рассмотрение Документации (равно как и ее части), поступившей от Подрядчика, в случае, если Подрядчиком не устранены замечания, ранее выданные Заказчиком, в том числе по другим документам, которые имеют влияние на передаваемые Подрядчиком на рассмотрение документы. В таком случае срок приемки Заказчиком Документации, установленный п. 6.4.2 Договора, продлевается на период устранения Подрядчиком таких замечаний. Отнесение документов, которые оказывают влияние на рассматриваемую Документацию (равно как и ее части), определяется согласно ссылки на эти документы, содержащие технические требования, распространяющиеся на данную Документацию, но не приведенные в ней.

  - Датой выполнения Работ по Этапу Календарного плана является дата передачи Заказчику надлежащей Документации, при условии последующего подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ).

  - Датой окончания Работ по Договору в целом является дата подписания Заказчиком представленного Подрядчиком финального Акта приема-передачи выполненных работ.

  - Стороны подписывают финальный Акт приема-передачи выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы Документации и всех согласований государственных органов, организаций, третьих лиц, необходимость получения согласования которых предусмотрена Договором и Заданием (срок исчисляется от события, которое произойдет позднее).

  - В случае необходимости изменения Документации из-за уточнения Заказчиком Исходных данных в ходе выполнения Работ, Подрядчик в счет Цены Договора производит корректировку (документально зафиксированное изменение, дополнение) Документации, если данная корректировка:

(i). Явилась результатом ненадлежащего и некачественного выполнения Работ, включая Несоответствия, ошибки и недочеты проекта, в результате которых, Подрядчик корректирует и устраняет все Несоответствия, ошибки и недочеты согласно положениям раздела 6 настоящего Договора.

(ii). Не «существенно» изменяет (корректирует) физические и конструктивные параметры Объекта. Во избежание разночтений, под «существенным» изменением (корректировкой) понимается изменение (корректировка) Исходных данных, или требований к Объекту, или технико-экономических показателей Объекта, согласованных Заказчиком по итогам разработки ОТР. При этом Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующее обоснование и подтверждающие документы, обосновывающие «существенность» изменения (корректировки).

Во избежание двойного трактования «существенными» изменениями (корректировками) не являются:

(iii) естественные уточнения требований к Объекту, возникающие в рамках проектирования, в том числе в рамках заполнения частных технических заданий, опросников, направляемых Подрядчиком Заказчику,

(iv) изменения (корректировки), вызванные получением информации об естественных условиях строительства в ходе проведения инженерных изысканий на участке сооружения Объекта.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику документы, использованные Подрядчиком и/или его субподрядчиками при выполнении Работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в Документации по запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.

  - Право собственности (или исключительное право) на Результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ). Результаты Работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору. Заказчик вправе использовать Документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Документацию, а также заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

  - Подрядчик не имеет права передавать Результаты Работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Согласование Документации Заказчиком и подписание Акта приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ) не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Документации, за Несоответствия, ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены, и от исполнения иных обязательств по Договору.

  - Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком Документацией, даже в случае, если Документация была согласована представителем Заказчика, являются обязанностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных Работ, в том числе за надлежащее составление Документации, включая Несоответствия, ошибки и недочеты проекта, выявленные впоследствии на этапе строительства и в процессе эксплуатации Объекта. Без ущерба для любых других средств правовой защиты, предусмотренных Договором и Законодательством, Подрядчик обязан незамедлительно за свой счет устранять выявленные им Несоответствия, недостатки, ошибки, упущения в Документации и иных документах, подготавливаемых Подрядчиком в рамках настоящего Договора (при необходимости повторно выпускать Документацию, отчетную документацию, иные документы). Заказчик вправе предъявить Подрядчику иные претензии, связанные с ненадлежащим качеством Документации, в порядке, предусмотренном Законодательством.

При обнаружении Несоответствий, недостатков в Документации и отчетной документации Заказчик направляет Подрядчику письменное требование об устранении Несоответствий, недостатков с описанием характера выявленных Несоответствий, недостатков. Подрядчик по указанному выше требованию Заказчика обязан без промедления в срок, установленный в пункте 6.5 Договора, за свой счет устранить выявленные Несоответствия, недостатки (при необходимости повторно выпустить Документацию, отчетную документацию), а также возместить Заказчику причиненные убытки. Подрядчик несет ответственность за устранение Несоответствий, недостатков в установленный Договором срок.

В случае, если Подрядчик в срок, установленный в пункте 6.5 Договора не устранит выявленные Несоответствия, недостатки, Заказчик вправе без ущерба для иных прав Заказчика, установленных Договором, поручить устранение Несоответствий, недостатков третьему лицу либо выполнить указанные действия своими силами, и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. Подрядчик обязан возместить все расходы Заказчика, связанные с устранением Заказчиком Несоответствий, недостатков, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком счета, выставленного Заказчиком, с приложением к нему копий документов, подтверждающих фактические понесенные расходы Заказчика.

  - Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено пунктом 7.17 Договора.

  - Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками Объекту, Заказчику или третьим лицам.

  - За нарушение сроков выполнения Этапа Работ, предусмотренного Календарным планом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) % от цены соответствующего Этапа Работ, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока окончания выполнения Этапа Работ.

  - За нарушение сроков доработки Документации и устранения замечаний в соответствии с разделом 6 и 7.2 Договора, а равно в случае нарушения сроков предоставления документов согласно разделу 6 Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) % от Цены Договора, за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков разработки и согласования Плана управления проектированием в соответствии с требованиями Задания и Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) % от Цены Договора, за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков предоставления отчетности, предусмотренной Заданием и Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай нарушения сроков предоставления отчетности.

  - В случае нарушения сроков оплаты надлежаще выполненных Работ по Этапу Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) % от стоимости Этапа, в отношении которого допущена просрочка оплаты, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты по Этапу, установленного Договором, но не более 20 % от стоимости Этапа, в отношении которого допущена просрочка оплаты.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость. (если применимо)

  - В случае подачи Подрядчиком в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в рамках выполнения Договора, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Заказчика или получения Подрядчиком патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Заказчика, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить по требованию Заказчика штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора за каждый случай подачи Подрядчиком такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в рамках выполнения Договора.

  - Подрядчик и любые субподрядчики должны иметь и поддерживать действующими все необходимые специальные разрешения (лицензии, разрешения саморегулируемой организации - СРО), требуемые Законодательством для выполнения Работ. За осуществление деятельности без специального действующего разрешения (лицензии, допуска саморегулируемой организации (СРО)), за несоблюдение обязательных требований нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных стандартов, в соответствии с которыми Подрядчик и/или его субподрядчики обязаны выполнять Работы по Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей за каждый выявленный случай.

Подрядчик обязан возместить Заказчику любые убытки, возникшие у Заказчика в результате предъявления Заказчику государственными органами и иными третьими лицами любых требований, а также штрафов в результате нарушения Подрядчиком и его субподрядчиками требований Законодательства о наличии специальных разрешений для выполнения Работ, а также за несоблюдение обязательных требований нормативных правовых актов, технических регламентов, государственных стандартов, в соответствии с которыми Подрядчик и/или его субподрядчики обязаны выполнять Работы по Договору.

  - Не применяется.

  - Ни один субподрядчик не может быть привлечен без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчика без получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение такого субподрядчика Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей за каждый выявленный случай нарушения.

  - Не используется.

  - Стороны согласились, что везде, где установлена в настоящем Договоре и/или применимом Законодательстве обязанность Заказчика выплатить Подрядчику неустойку, то такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Подрядчика (исключительная неустойка).

  - Заказчик вправе удержать из денежных средств, подлежащих уплате Подрядчику, суммы любых неустоек, штрафов и возмещаемых расходов, подлежащие уплате Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором и/или на основании норм действующего Законодательства, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление о намерении уменьшить сумму платежа на сумму начисленной неустойки/штрафа/возмещаемых расходов соответственно.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в Документации, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную выгоду.

  - За исключением случаев, специально оговоренных в разделе 7, Заказчик в случае нарушения обязательств по Договору, как указано в пунктах 7.13 и 7.15 Договора, наряду с правами, предусмотренными данными пунктами 7.13 и 7.15, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения каких-либо убытков Подрядчику, направив соответствующее письменное уведомление Подрядчику. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора, направления Поручения (в зависимости от того, что применимо) в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

  - Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), иным соответствующим документом, выданным компетентным органом государственной власти, компетентной организацией соответствующего государства или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

  - Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора без права другой стороны требовать в связи с этим возмещения убытков.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик отвечает за отсутствие Несоответствий, несет всю полноту ответственности за некачественное выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства и в процессе эксплуатации Объекта, в соответствии с положениями Законодательства.

- ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

  - Заверения обоих Сторон

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

    - Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

    - Заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

    - Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим Законодательством или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

    - Ни одно из условий настоящего Договора не является явно обременительными для Стороны, и Сторона не считает какие-либо условия Договора несправедливыми;

    - Стороне была предоставлена возможность согласования иного содержания отдельных условий Договора, у Стороны имеется реальная возможность вести переговоры или заключить аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях;

    - Каждое физическое лицо, действующее от имени или в интересах стороны в рамках заключения, изменения или исполнения Договора предоставило свое согласие на обработку ее персональных данных другой стороной в целях исполнения Договора;

    - В отношении стороны не ведутся какие-либо судебные, административные или иные разбирательства, которые могут негативно повлиять на возможность Сторон заключить или исполнять обязательства по Договору;

    - Сторона не имеет признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества и не видит оснований предполагать, что такие признаки возникнут, как минимум, в ближайшие три года.

  - Заверения Подрядчика

Подрядчик заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах:

    - Подрядчик имеет право выполнять Работы по настоящему Договору;

    - Подрядчик не является организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

    - Подрядчик не включен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

    - Подрядчик обладает квалифицированным персоналом, оборудованием и всеми необходимыми лицензиями, разрешениями, правами для выполнения Работ по Договору;

    - Информации, содержащейся в Задании и Исходных данных, достаточно Подрядчику для надлежащего и своевременного выполнения Работ в соответствии с Календарным планом.

    - Подрядчик обязан на протяжении всего срока действия Договора иметь и поддерживать в силе страхование, требуемое Законодательством (включая Градостроительный кодекс, законодательство о СРО, другое), включая, но не ограничиваясь, страхование профессиональной ответственности.

  - Заверения об отсутствии санкций

    - Каждая Сторона настоящим гарантируют другой Стороне, что она не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни она сама, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

    - В случае включения Стороны, ее единоличного исполнительного органа, иных лиц, действующих от ее имени, или лиц, которые ее контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Сторона незамедлительно информируют об этом другую Сторону.

    - Стороны подтверждают, что условия пункта 10.3.1 Договора признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Стороной, указанной в настоящем пункте информации, а равно получение другой Стороной соответствующей информации о включении Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа другой Стороны от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

    - Факт включения Стороны, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для данной Стороны.

  - Значение заверений

Стороны признают, что:

    - Все обстоятельства, о которых даны заверения в настоящей статье имеют значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения;

    - Сторона, предоставляющая заверения, исходит из того, что другая Сторона будет полагаться на них;

    - Каждое заверение, сделанное одной из Сторон, имеет существенное значение для другой Стороны.

- ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК

  - Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

  - Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

  - К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

  - Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, СПОРЫ И АРБИТРАЖ

  - Применимым правом к Договору является право Российской Федерации.

  - Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика (далее – Сведения) (форма согласно Приложению № 5 к Договору), направленные с адреса электронной почты Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика или переданные Заказчику по акту приема-передачи документации, являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

  - Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Госкорпорацию «Росатом» и Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

  - Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

  - Все Извещения, направляемые или подаваемые в связи с настоящим Договором, составляются в письменной форме и должны направляться: а) через собственного курьера под расписку на копии, б) через курьерские службы с описью или иным подтверждением вложения, в) по почте России регистрируемым письмом с описью вложения г) телеграммой с уведомлением о вручении; д) по электронной почте, если это прямо предусмотрено настоящим Договором. Подтверждение содержания отправления обязательно.

  - Извещения должны направляться по адресам, указанным в Разделе 24 Договора. В случае изменения контактного адреса соответствующая Сторона не позже, чем за 3 (три) рабочих дня до изменения адреса обязана известить об этом контрагента способом, указанным в пункте 15.1 Договора. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления Извещений. В частности, все Извещения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу адресата.

  - Извещения приобретают юридическую силу с момента доставки адресату.

  - Моментом доставки Извещений адресату и возникновения правовых последствий является:

    - при доставке извещения по почте или посредством телеграфа – один из двух моментов (в зависимости от того, какой момент наступит ранее): (i) с момента вручения Извещения адресату согласно дате, указанной на соответствующем подтверждающем доставку документе; либо (ii) 7 дней с момента доставки Извещения в соответствующее отделение связи по месту нахождения адресата;

    - при доставке извещения через собственного курьера – с момента вручения извещения адресату согласно дате, указанной на копии;

    - при доставке извещения курьерской службой – с момента вручения Извещения адресату согласно дате, указанной на соответствующем подтверждающем доставку документе;

    - при доставке электронной почтой – с момента отправления с сервера отправителя.

  - Если Извещение отправляется по почте или посредством телеграфа, при невручении Извещения по причине отсутствия адресата или его представителей по соответствующему адресу, указанному в Разделе 24 Договора, а равно уклонения от получения Извещения, доставленного в соответствующую организацию связи по месту нахождения адресата (в частности при не востребовании доставленного письма в отделении связи в пределах срока хранения), адресат считается извещенным в момент, указанный в подпункте 15.4.1 Договора, несмотря на фактическое неполучение корреспонденции.

  - Если Извещение направляется посредством собственного курьера или курьерской службы, указанной в пункте 15.1 Договора, при невручении Извещения по причине отсутствия адресата или его представителей по указанному в Разделе 24 Договора адресу, а равно уклонении адресата от получения доставленного по его адресу извещения адресат считается извещенным в момент, когда Извещение было доставлено, несмотря на фактическое его неполучение.

  - При отправке Извещения по почте, телеграфу или через указанную в пункте 15.1 Договора курьерскую службу, электронной почтой Извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Риск получения доставленных такими способами Извещений от имени адресата неуполномоченным лицом несет адресат.

  - При доставке Извещения собственным курьером отправителя оно считается полученным адресатом, если в получении расписалось любое уполномоченное лицо. При этом, если факт доставки курьером отправителя письма по надлежащему адресу места нахождения адресата подтверждается видеозаписью, письмо считается доставленным, независимо от того, кто получил письмо по указанному месту нахождения.

  - Электронное сообщение считается исходящим от Стороны (адресовано Стороне), если оно направлено с электронного адреса (на электронный адрес), указанный в Разделе 24 Договора.

  - При отправке извещений по почте адресат несет риск сбоя в передаче ему доставленного в отделение почтовой связи по месту его нахождения письма, если такой сбой произошел по вине отделения почтовой связи по месту нахождения адресата (в частности, нарушения порядка уведомления адресата о поступлении заказного письма, утери извещения и т.п.). Факт доставки письма в отделение почтовой связи по месту нахождения адресата подтверждается на основе данных, отраженных на сайте Почты России. Адресат принимает на себя риск ненадлежащего исполнения своих обязанностей отделением почтовой связи по месту нахождения адресата.

- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

  - При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

  - Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Вопросы обращения с конфиденциальной информацией регулируются соответствующим соглашением о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну. До заключения указанного соглашения обмен информацией, составляющую коммерческую тайну, не допускается.

  - В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

  - Датой подписания считается дата, указанная на первой странице настоящего Договора, если при подписании ни одна из Сторон не указала иной даты подписания Договора. В этом случае датой подписания является дата подписания Договора последней Стороной, указанная рядом с подписью Стороны.

  - Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания соответствующего соглашения или по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора пропорционально части Работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. В случае, если Заказчик направил Подрядчику письменное уведомление об отказе от Работ по какому-либо Этапу до даты начала Работ по такому Этапу, предусмотренному в Календарном плане, действуют условия пункта 2.3.1 и 2.3.2 Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику убытков в случае, если Подрядчик существенным образом нарушает условия Договора. Под существенными нарушениями условий Договора, помимо установленных законодательством Российской Федерации, понимаются следующие случаи:

    - Подрядчик не приступает к выполнению Работ (Этапа Работ) своевременно (в соответствии с Календарным планом) или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

    - Немотивированная остановка Подрядчиком выполнения Работ (Этапа Работ) более чем на 5 (пять) рабочих дней по обстоятельствам, относящимся к ответственности и контролю Подрядчика;

    - Неоднократные (два и более раз) нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе повторное нарушение одних и тех же обязательств;

    - Нарушение срока окончания Работ (Этапа Работ) более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

    - В отношении Подрядчика инициирована процедура банкротства или Подрядчик принимает какие-либо действия по искусственному созданию положения, в результате которого он может быть объявлен банкротом или в отношении него начата процедура ликвидации;

    - Во время выполнения Работ по Договору деятельность Подрядчика была приостановлена уполномоченными органами и/или организациями по причине нарушения любого применимого законодательства или нормативно-правовых актов, либо у Подрядчика отозваны допуски и/или разрешения и/или лицензия, необходимые для выполнения Работ;

    - В результате выполнения Работ возникает угроза повреждения имущества и оборудования Заказчика и третьих лиц;

  - Не используется.

  - Отказ от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктами 19.2, 19.3  Договора осуществляется путем направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной более поздний срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

  - В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с п. 19.3 Договора Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе:

    - уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от Цены Договора, а также

    - возместить Заказчику убытки, причиненные в связи с односторонним отказом от исполнения Договора. Убытки возмещаются на основании требования Заказчика с приложением подтверждающих документов.

  - Заказчик не заинтересован в получении Результата Работ при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы и/или необходимого согласования Документации со стороны государственных органов, организаций, третьих лиц. В связи с этим, в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы и/или отсутствия необходимого согласования Документации со стороны государственных органов, организаций, третьих лиц Заказчик вправе отказаться от Результата Работ по Этапам Календарного плана и потребовать от Подрядчика возврата денежных средств, уплаченных за выполнение Работ по таким Этапам Календарного плана. Настоящий пункт не применяется в случаях, когда невозможность получения положительного заключения государственной экспертизы и/или необходимого согласования Документации со стороны государственных органов, организаций, третьих лиц вызвана обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика.

- ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Право собственности или исключительное право на Результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, а также на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по результатам выполнения Работ по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ). Результаты Работ не могут использоваться Подрядчиком без согласования с Заказчиком.

  - Заказчик вправе использовать Документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Документацию, а также заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, без согласия со стороны Подрядчика.

  - Исключительные права на любые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные в рамках выполнения настоящего Договора, включая результаты интеллектуальной деятельности, создание которых прямо не было предусмотрено настоящим Договором, в том числе исключительные права на объекты авторских и патентных прав, на топологии интегральных микросхем, на секреты производства (ноу-хау) принадлежат в полном объеме Заказчику.

  - Заказчику принадлежат также все права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в рамках выполнения Договора.

  - Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомления о каждом созданном РИД, включая уведомления о получении РИД, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком сведений о создании в рамках Договора соответствующего результата.

  - После получения от Подрядчика уведомления о создании в рамках Договора РИД, Заказчик обеспечивает в возможно короткий срок направление в адрес Подрядчика в письменной форме решения о целесообразной форме охраны такого РИД.

  - В отношении созданных в рамках настоящего Договора РИД, в том числе программ для ЭВМ, баз данных и РИД, способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, подготовку, оформление, ведение дела по заявке на выдачу охранного документа осуществляет Подрядчик. При этом все расходы, связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по указанным заявкам на выдачу охранных документов, государственной регистрацией и получением охранных документов включены в Цену Договора (за исключением уплаты со стороны Заказчика государственной пошлины за совершение действий по государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в Российской Федерации).

  - Подрядчик гарантирует согласование с авторами соответствующих объектов авторских и патентных прав, созданных при исполнении Договора и исключительные права на которые принадлежат Заказчику, что при использовании указанных объектов Заказчик вправе:

    - использовать указанные объекты авторских прав без указания имён их авторов;

    - осуществить обнародование указанных объектов авторских прав любым способом и в любой форме;

    - вносить в указанные объекты авторских прав изменения, сокращения, дополнения, снабжать иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

  - Подрядчик гарантирует, что все созданные в рамках выполнения Договора РИД, принадлежащие Заказчику исключительные права на такие результаты, а также материальные носители, в которых выражены указанные результаты, свободны от каких-либо обременений и не нарушают прав третьих лиц.

  - Подрядчик обязуется урегулировать своими силами и за свой счет любые вопросы выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе субподрядчикам Подрядчика, физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности), связанные с выполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

    - авторское вознаграждение работникам, привлеченным к выполнению Договора по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей;

    - вознаграждение третьим лицам, привлеченным к выполнению Договора в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности;

  - В случае предъявления третьими лицами претензий к Заказчику о нарушении прав в связи с созданием по настоящему Договору РИД, использованием РИД, распоряжением правами на указанные результаты, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Подрядчик обязуется по просьбе Заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах.

  - В случае если судом либо административным органом в отношении Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в результате создания по настоящему Договору РИД, использования РИД, распоряжения правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и результаты, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику по его требованию все причиненные убытки и расходы Заказчика, а также выплатить штраф в размере 10 % от Цены Договора.

- ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

# НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- ПАНДЕМИЯ COVID-19

  - Подрядчик подтверждает, что:

    - Подрядчик: (i) осведомлен о ситуации с пандемией COVID-19 ("COVID-19"); (ii) понимает риски, связанные с COVID-19 и вытекающие из нее; и (iii) понимает, как COVID-19 и связанные с ней риски будут воздействовать и/или влиять на выполнение Подрядчиком Работ;

    - Подрядчик (i) учел и (ii) несет исключительную ответственность за управление и снижение любых и всех рисков, связанных с COVID-19 во время выполнения и завершения Работ Подрядчиком; и

    - Подрядчик признает и принимает вопросы, описанные в подпунктах 22.1.1 и 22.1.2, и подтверждает, что Подрядчик выполнит и завершит Работы в соответствии с Договором.

  - Не ограничиваясь положениями пункта 22.1, Подрядчик далее подтверждает, что:

    - программа и любой метод, используемый Подрядчиком для выполнения Работ, обладает достаточной гибкостью для учета адекватных мер по ОТОСБ и других директив/приказов, издаваемых и/или рекомендуемых государственными органами время от времени в связи с COVID-19, что включает, но не ограничивается ограничением перемещения человеческих ресурсов; и

    - ресурсы, необходимые для выполнения любых услуг, включая, но не ограничиваясь проектированием, надзором, инспекцией, материалами, оборудованием и рабочей силой, как указано в Договоре и как требуется для выполнения Работ, имеются в наличии и должны быть привлечены Подрядчиком для выполнения требований, предъявляемым к Работам.

  - Несмотря на положения пунктов 22.1, 22.2, если у Подрядчика возникнут задержки в выполнении Работ из-за сбоев:

    - вызванных принятием дополнительных мер по ОТОСБ и директив/приказов, предписанных государственными органами; и/или

    - персонала Подрядчика или аффилированных лиц, субподрядчиков и/или агентов, и

  - Если такие сбои находятся вне контроля Подрядчика, и Подрядчик устранил такие сбои в меру своих знаний и опыта как компетентный профессиональный консультант, и они привели к задержке сроков завершения работ, то Подрядчик:

    - имеет право на продление срока на период, когда срок завершения работ задерживается из-за таких сбоев;

    - не имеет права на какие-либо дополнительные расходы, сборы или любое увеличение Цены Договора за любое продление срока согласно данному Разделу 22; и

    - направить Заказчику уведомление со всеми необходимыми сведениями о запросе Подрядчика на продление срока завершения работ в соответствии с настоящим Разделом 22, как это может быть необходимо в данных обстоятельствах. После получения такого уведомления Заказчик должен рассмотреть и дать свою оценку такому запросу в соответствии с положениями Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Подрядчик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика. В случае совершения Подрядчиком сделки по уступке либо залогу права (требования) по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере данного денежного обязательства.

  - Заказчик вправе передать права и обязанности Заказчика по настоящему Договору третьему лицу, направив Подрядчику уведомление об этом и приложив соглашение о замене стороны договора, подписанное со стороны Заказчика и нового заказчика в трех экземплярах. В этом случае Подрядчик обязан не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписать указанное соглашение и передать по одному подписанному экземпляру Заказчику и новому заказчику. При нарушении Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора без каких-либо штрафных санкций и удержаний и потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от Цены Договора.

  - Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в Разделе 24 «Реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

  - В случае изменения указанных в Разделе 24 «Реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты изменения этих реквизитов.

  - Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

  - Стороны особо оговаривают, что в случае несоответствия между текстом Договора и его приложениями, приоритет имеют условия Договора.

  - Приложения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора. К настоящему Договору согласованы следующие Приложения:

Приложение № 1. Задание;

Приложение № 2. Календарный план;

Приложение № 3. Форма акта приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ);

Приложение № 4. Форма акта сверки взаиморасчетов;

Приложение № 5. Форма информации (сведений) о цепочке собственников.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ИНН 7805018067 КПП 780501001 ОГРН 1027802723739 Юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, корп.2 Почтовый адрес: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, корп.2 Тел.: (812) 680-07-00/ (812) 680-07-20 Email: lenmor@lenmor.ru Банковские реквизиты: р/с: 40702810000000005901 в АО «АБ «РОССИЯ» к/сч: 30101810800000000861 БИК: 044030861 | Заполняется по результатам процедуры закупки |
| Генеральный директор __________________ / И.М. Русу м.п. | ___________________________________ ____________________ / ______________ м.п. |

Приложение № 3

к Договору № 4877/11 от ____________________________________

Акт приема-передачи выполненных работ (Этапа Работ)

(ФОРМА)

Заказчик________________________________________________________

(наименование организации, адрес, ОГРН, КПП, ИНН, ОКПО, телефон, факс, банковские реквизиты)

Подрядчик ______________________________________________________

(наименование организации, адрес, ОГРН, КПП, ИНН, ОКПО телефон, факс, банковские реквизиты)

Акт приема-передачи выполненных работ №_____ от __.__.20__ г.

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

- Подрядчик выполнил работы по предмету (указать) Договора № _____ от _____, а Заказчик их принял в следующем объеме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | НДС 20%: |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС 20%: |  |  |  |  |

- Стоимость результата выполненных Работ составляет ________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (сумма прописью) рублей __ копеек,

- На дату подписания настоящего Акта Работы Подрядчиком согласно условиям Договора, выполнены__________ (указывается в полном или не в полном объеме).

- Результаты Работ представлены в виде текстовых, табличных и графических материалов в составе:

  - ….

  - ….

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: ………...

Результат Работ по Акту сдал:

______________________________________________________________________

(наименование должности)		(подпись, расшифровка подписи)

Результат Работ по Акту принял:

______________________________________________________________________

(наименование должности)		(подпись, расшифровка подписи)

| ЗАКАЗЧИК: __________________ /__________/ «____» ___________202_ г. М.П. | ПОДРЯДЧИК: __________________ /___________/ «____» ___________202_ г. М.П. |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От ЗАКАЗЧИКА форму утверждает: | От ПОДРЯДЧИКА форму утверждает: |
| --- | --- |
| ___________________ /И.М. Русу М.П. | __________________ М.П. |

Приложение № 4

к Договору № 4877/11 от ____________________________________

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______ (форма)

| г.______________ |  | «__» _____ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1)               (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

| № п/п | Реквизиты договора (контракта), с указанием реквизитов дополнительных соглашений (при их наличии) | Сальдо расчетов на_____ |  |  | Информация о расхождениях, с указанием причины расхождений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задолженность Стороны 2 перед Стороной 1 |  | Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Итого по всем договорам |  |  |  |  |  |
| По данным ______________________________________________________ ________________________________________________________________ От _____________________________________________________________ (наименование Стороны 1) ___________________________ _________________(_________________) Действующего (ей) на основании ___________________________________ |  |  |  | По данным_______________________________________________________ ________________________________________________________________ От______________________________________________________________ (наименование Стороны 2) ___________________________ _________________(_________________) Действующего (ей) на основании ___________________________________ |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От ЗАКАЗЧИКА форму утверждает: ___________________/И.М. Русу М.П. | От ПОДРЯДЧИКА форму утверждает: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № 4877/11 от _______________________________

## ФОРМА ИНФОРМАЦИИ (СВЕДЕНИЙ) О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

## (наименование организации, представляющей информацию)

| ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  | ## 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## № п/п | ## Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | ## Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | ## Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ## ИНН | ## ОГРН | ## Наименование краткое | ## Код ОКВЭД | ## Фамилия, Имя, Отчество руководителя | ## Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | ## № | ## ИНН | ## ОГРН | ## Наименование / ФИО | ## Адрес регистрации | ## Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | ## Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| ## 1.1. | ## 2.1. | ## 2.2. | ## 2.3. | ## 2.4. | ## 2.5. | ## 2.6. | ## 3.1. | ## 3.2. | ## 3.3. | ## 3.4. | ## 3.5. | ## 3.6. | ## 3.7. | ## 4.1. |
| ## 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## __________________________

## (наименование организации)

## __________________________

## (должность, подпись, Ф.И.О.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От ЗАКАЗЧИКА форму утверждает: | От ПОДРЯДЧИКА форму утверждает: |
| --- | --- |
| ___________________/И.М. Русу М.П. | __________________ М.П. |